Balam

Resumen ejecutivo de entendimiento

Plataforma de automatización financiera y agentes operativos · MVP BIND-first

Preparado para: Noe Rocha, Erika Chávez, Araceli Sánchez Jiménez y Pedro Alberto Ayala Elizondo
Preparado por: Johann Velazquez
Fecha: 27 de mayo de 2026

Versión editable para revisión. Los montos comerciales deben ser completados por Johann antes de enviar al cliente.

# 1. Lectura ejecutiva del requerimiento

Balam requiere una plataforma web centralizada que reduzca la dependencia manual en procesos financieros, principalmente en facturación, seguimiento de cobranza, reportes y trazabilidad. La lectura recomendada es iniciar con una primera fase enfocada en BIND ERP, ya que BIND es el sistema confirmado para facturación y el punto de entrada más viable para generar valor en corto plazo.

La solución debe presentarse como una plataforma modular de automatización financiera con agentes operativos por reglas y, posteriormente, agentes con IA para clasificación, anomalías y conciliación asistida. En el MVP, conviene priorizar reglas, integraciones y trazabilidad antes de prometer automatización bancaria o contable completa.

# 2. Stakeholders identificados

| Rol | Nombre | Participación esperada |
| --- | --- | --- |
| CTO | Noe Rocha | Define criterio técnico, viabilidad de integraciones, arquitectura y prioridades. |
| Project Manager | Erika Chávez | Coordina seguimiento, acuerdos, calendario y entregables. |
| CEO / Operaciones | Araceli Sánchez Jiménez (Ara) | Valida reglas de negocio, operación, excepciones comerciales y visibilidad directiva. |
| Desarrollador / contacto técnico Balam | Pedro Alberto Ayala Elizondo | Facilita accesos, documentación, sesiones técnicas y pruebas con sistemas actuales. |
| Proveedor / desarrollo | Johann Velazquez | Diseña, desarrolla, integra, documenta y entrega la solución propuesta. |

# 3. Problema a resolver

Procesos financieros desconectados entre facturación, cobranza, conciliación bancaria, contabilidad y operación.

Alta dependencia de exportaciones manuales, PDFs, revisión web y seguimiento por personas.

Baja trazabilidad entre una factura emitida, su vencimiento, cobranza, pago recibido y registro contable.

Riesgo operativo por errores humanos, retrabajo, retrasos de cobranza y falta de visibilidad para dirección.

Necesidad de ordenar primero el flujo de facturación/cobranza antes de automatizar bancos, contabilidad e IA.

# 4. Alcance recomendado para la propuesta

Se recomienda proponer una Fase 1 acotada: MVP BIND-first.

| Componente | Decisión recomendada |
| --- | --- |
| Facturación | Incluir en Fase 1. Sincronización con BIND, visibilidad, estados, reportes y validación de creación/descarga según endpoints disponibles. |
| Cobranza | Incluir en Fase 1. Cuentas por cobrar, alertas, vencimientos, reglas de excepción y dashboard. |
| BIND ERP | Integración principal de Fase 1. Validar API, permisos, endpoints, límites y operaciones permitidas en la cuenta real de Balam. |
| BUK | No incluir como desarrollo principal de Fase 1. Dejar como integración futura ahora que Balam confirmó soporte API. |
| Bancos | No prometer integración bancaria completa en Fase 1. Considerar Fase 2 con carga de estados de cuenta y conciliación asistida. |
| IA / agentes | En Fase 1, agentes operativos por reglas. IA avanzada para anomalías/clasificación en fases posteriores. |
| Contabilidad | Dejar preparación de datos y bitácora; generación automática de asientos contables como Fase 2/3 tras validar reglas contables. |

# 5. Mensaje central para Balam

La propuesta debe comunicar que el MVP no busca reemplazar BIND ni rehacer toda la operación financiera desde cero. Busca construir una capa centralizada de automatización, seguimiento, alertas y reporteo sobre BIND, dejando lista la arquitectura para conectar BUK, bancos, conciliación y agentes de IA conforme se validen accesos y reglas.

Frase sugerida: "Proponemos iniciar con un MVP BIND-first enfocado en facturación y cobranza, porque es el punto de mayor impacto operativo y el sistema confirmado para integrarse en esta primera etapa. La arquitectura quedará preparada para incorporar bancos, BUK, conciliación y automatización avanzada en fases posteriores."

# 6. Documentos incluidos en este paquete

| Documento | Uso recomendado |
| --- | --- |
| 01 Propuesta técnica y comercial | Enviar a Balam como documento principal. |
| 02 SOW / Alcance MVP | Usar como anexo contractual o base de acuerdo de trabajo. |
| 03 Anexo técnico | Compartir con Noe y Pedro para validar integraciones, arquitectura y riesgos. |
| 04 Checklist de accesos y datos | Enviar a Pedro/Erika para acelerar discovery y pruebas. |
| 05 Mensajes listos para enviar | Copiar/pegar respuestas de WhatsApp y correo. |