Balam

Propuesta técnica y comercial

MVP BIND-first · Automatización financiera y agentes operativos

Preparado para: Noe Rocha, Erika Chávez, Araceli Sánchez Jiménez y Pedro Alberto Ayala Elizondo
Preparado por: Johann Velazquez
Fecha: 27 de mayo de 2026

Versión editable para revisión. Los montos comerciales deben ser completados por Johann antes de enviar al cliente.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | Balam |
| Solicitante | Equipo directivo y técnico de Balam |
| Proveedor | Johann Velazquez |
| Versión | v1.0 editable |
| Fecha | 27 de mayo de 2026 |
| Alcance recomendado | Fase 1: MVP BIND-first para facturación, cobranza, alertas, reportes y trazabilidad. |

# 1. Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma web centralizada para automatizar y dar visibilidad al flujo de facturación y cobranza de Balam, utilizando BIND ERP como sistema principal en la primera fase. La solución permitirá consultar y dar seguimiento a facturas, estados, vencimientos, cuentas por cobrar, alertas y reportes, reduciendo trabajo manual y preparando la arquitectura para futuras integraciones con BUK, bancos y módulos contables.

La propuesta se enfoca en entregar valor operativo rápidamente sin depender desde el día uno de todas las integraciones externas. El enfoque recomendado es modular: primero BIND/facturación/cobranza; después bancos/conciliación; finalmente contabilidad automática, BUK e IA avanzada.

# 2. Objetivos de la Fase 1

Centralizar la visibilidad de facturación y cuentas por cobrar.

Reducir seguimiento manual de facturas pendientes y vencidas.

Automatizar alertas operativas y reportes financieros básicos.

Registrar trazabilidad de sincronizaciones, alertas y cambios manuales.

Validar técnicamente la API de BIND y preparar la solución para integraciones futuras.

Crear la base de agentes operativos por reglas para monitoreo, alertas y priorización.

# 3. Alcance funcional del MVP

| Módulo | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Integración BIND ERP | Conexión segura con API; validación de endpoints; sincronización de clientes, cotizaciones/facturas y estados disponibles; bitácora de sincronización. |
| Facturación | Vista centralizada de facturas; estados operativos; filtros por cliente, moneda, fecha, vencimiento y estatus; descarga/referencia a documentos disponibles. |
| Cobranza | Seguimiento de cuentas por cobrar; aging de cartera; facturas por vencer/vencidas; template de correo; registro de gestión manual. |
| Alertas | Alertas configurables 5 días antes de vencimiento; alertas de facturas vencidas; alertas internas de inconsistencias o datos faltantes. |
| Reglas de excepción | Lista configurable para ACUNTIA y top 3 clientes; sin recordatorios masivos automáticos para cuentas estratégicas. |
| Dashboard directivo | KPIs de facturación, cuentas por cobrar, vencimientos, monto pendiente por cliente, estado de alertas y seguimiento operativo. |
| Reportes | Exportables en CSV/XLSX y reporte operativo; reporte diario/semanal configurable según validación con Balam. |
| Trazabilidad | Registro de eventos, cambios, sincronizaciones, alertas generadas, alertas omitidas por excepción y acciones manuales. |
| Agentes operativos | Agente de monitoreo de facturas, agente de alertas de vencimiento y agente de reporte operativo basado en reglas. |

# 4. Alcance técnico de la Fase 1

Frontend web responsive para usuarios de finanzas, dirección y operación.

Backend API para lógica de negocio, integraciones y control de permisos.

Base de datos propia para cache, histórico, auditoría y normalización de datos.

Módulo de integración con BIND mediante API, sujeto a validación de endpoints reales.

Manejo seguro de credenciales/API keys fuera del frontend.

Roles de usuario iniciales: administración/finanzas, dirección, operación y administrador técnico.

Despliegue en Azure como opción preferente, o alternativa equivalente si conviene por costo-beneficio.

# 5. Fases sugeridas

| Fase | Duración estimada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0. Discovery técnico | 3 a 5 días hábiles | Validación de API BIND, flujo real de facturación, datos requeridos, accesos, reglas de cobranza y criterios de éxito. |
| 1. Base del producto | Semana 1-2 | Estructura backend/frontend, autenticación, modelo de datos, sincronización inicial, bitácora y configuración. |
| 2. Facturación y cobranza | Semana 2-4 | Vistas de facturas, estados, cuentas por cobrar, aging, filtros, dashboard y reportes. |
| 3. Alertas y agentes operativos | Semana 4-5 | Alertas de vencimiento, excepciones por cliente, templates, agente de monitoreo y reporte. |
| 4. Validación y entrega | Semana 5-6 | Pruebas con usuarios, ajustes, documentación, capacitación básica y entrega del MVP. |

# 6. Roadmap posterior

| Fase futura | Descripción |
| --- | --- |
| Fase 2: Bancos y conciliación asistida | Carga o integración de estados bancarios, normalización de movimientos, matching pago-factura, pagos parciales y bandeja de revisión. |
| Fase 3: Contabilidad y asientos | Reglas contables, generación de asientos, validación con contador, integración contable conforme a capacidades de BIND. |
| Fase 4: BUK, Book, Jira e IA | Integraciones adicionales, automatización de nómina/operación, agentes de anomalías, clasificación y priorización. |
| Fase 5: Productización | Multiempresa, administración de tenants, métricas, configuración avanzada y paquete comercializable. |

# 7. Entregables

MVP funcional en ambiente acordado.

Código fuente y repositorio según acuerdo comercial.

Documentación técnica básica de arquitectura, integración y despliegue.

Manual de usuario básico para Finanzas/Dirección/Operación.

Checklist de pruebas y criterios de aceptación.

Capacitación inicial y sesión de handoff.

# 8. Supuestos y dependencias

Balam proporcionará acceso técnico a BIND o API key con permisos necesarios.

Si no existe sandbox, se trabajará con estrategia de bajo riesgo: lectura primero, registros controlados, logs y aprobaciones antes de cualquier escritura.

Las reglas fiscales y contables serán validadas por Balam y/o su contador; la plataforma no sustituye asesoría fiscal.

El MVP considera MXN y USD operativos; EUR queda preparado para fase posterior salvo confirmación distinta.

BUK queda documentado como integración futura, aunque ya se confirmó disponibilidad de API.

La integración bancaria completa queda fuera de Fase 1 salvo acuerdo y cotización adicional.

# 9. Fuera del alcance de Fase 1

Integración directa con los tres bancos y conciliación bancaria automática completa.

OCR o extracción automática de PDFs bancarios.

Generación automática completa de asientos contables sin validación de reglas contables.

Integración activa con BUK, Book o Jira.

Motor de IA para detección de anomalías en producción.

Cumplimiento fiscal avanzado México/Texas más allá de reglas proporcionadas por Balam.

Producto multiempresa listo para comercializar.

# 10. Criterios de aceptación

La plataforma se conecta a BIND o, en su defecto, deja documentado el flujo alterno aprobado durante discovery.

Los usuarios autorizados pueden consultar facturas, estados y cuentas por cobrar en dashboard.

El sistema identifica facturas por vencer y vencidas conforme a fecha de vencimiento configurada.

Las alertas respetan la regla de exclusión para ACUNTIA y top 3 clientes.

Los reportes pueden exportarse y contienen los campos acordados en discovery.

Toda sincronización, alerta y acción manual relevante queda registrada en bitácora.

Balam recibe documentación y capacitación básica para operar el MVP.

# 11. Equipo y comunicación

| Rol | Responsable | Participación |
| --- | --- | --- |
| CTO | Noe Rocha | Define criterio técnico, viabilidad de integraciones, arquitectura y prioridades. |
| Project Manager | Erika Chávez | Coordina seguimiento, acuerdos, calendario y entregables. |
| CEO / Operaciones | Araceli Sánchez Jiménez (Ara) | Valida reglas de negocio, operación, excepciones comerciales y visibilidad directiva. |
| Desarrollador / contacto técnico Balam | Pedro Alberto Ayala Elizondo | Facilita accesos, documentación, sesiones técnicas y pruebas con sistemas actuales. |
| Proveedor / desarrollo | Johann Velazquez | Diseña, desarrolla, integra, documenta y entrega la solución propuesta. |

# 12. Inversión y condiciones comerciales

Completar antes de enviar al cliente:

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Discovery técnico incluido | $ __________ MXN + IVA |
| Desarrollo MVP BIND-first | $ __________ MXN + IVA |
| Soporte post-entrega opcional | $ __________ MXN/mes + IVA |
| Fases posteriores | Se cotizan por separado según alcance validado. |

Condiciones sugeridas: 40% anticipo, 40% al entregar versión funcional en pruebas, 20% contra aceptación del MVP. Ajustar según negociación.

# 13. Próximos pasos

Aprobación del enfoque MVP BIND-first.

Asignación de contacto técnico y operativo por parte de Balam.

Entrega de accesos/documentación/API key y datos de prueba.

Sesión de discovery técnico de 60 a 90 minutos con Noe/Pedro/Erika/Ara según disponibilidad.

Inicio del desarrollo conforme a alcance aprobado.