Balam

Statement of Work / Alcance de trabajo

Fase 1 · MVP BIND-first

Preparado para: Noe Rocha, Erika Chávez, Araceli Sánchez Jiménez y Pedro Alberto Ayala Elizondo
Preparado por: Johann Velazquez
Fecha: 27 de mayo de 2026

Versión editable para revisión. Los montos comerciales deben ser completados por Johann antes de enviar al cliente.

# 1. Propósito del documento

Este documento define el alcance, entregables, supuestos, responsabilidades y criterios de aceptación para la Fase 1 del proyecto de automatización financiera de Balam.

# 2. Objetivo de la Fase 1

Desarrollar un MVP funcional que centralice el seguimiento de facturación y cobranza de Balam a partir de BIND ERP, con dashboard, alertas, reportes y trazabilidad operativa.

# 3. Alcance incluido

| Área | Alcance |
| --- | --- |
| Discovery | Revisión de flujo operativo, validación de API BIND, definición de campos, reglas de cobranza y criterios de aceptación. |
| Integración BIND | Conexión y sincronización de datos disponibles relacionados con clientes, facturas/cotizaciones y estados. |
| Normalización de datos | Modelo central para clientes, facturas, vencimientos, estados, alertas, usuarios y bitácora. |
| Dashboard | KPIs de facturación, cuentas por cobrar, vencimientos, cartera por cliente y estado de alertas. |
| Cobranza | Seguimiento de facturas pendientes/vencidas, aging y templates de comunicación. |
| Alertas | Reglas configurables para alertas de vencimiento, especialmente 5 días antes de vencimiento. |
| Excepciones | Reglas configurables para clientes que no reciben recordatorios automáticos masivos. |
| Reportes | Exportables y reportes operativos acordados. |
| Auditoría | Bitácora de eventos, sincronizaciones, acciones manuales y alertas. |
| Documentación | Manual básico de uso y documentación técnica de configuración/despliegue. |

# 4. Alcance excluido

Integración bancaria directa con Intercam, Banorte, IBC Bank Texas u otros bancos.

Conciliación bancaria automática completa.

Procesamiento de tickets físicos o comprobaciones de tarjetas corporativas.

Integración productiva con BUK, Book o Jira.

Automatización completa de asientos contables en producción sin reglas validadas.

Timbrado CFDI propio fuera de BIND o sustitución del PAC actual.

Soporte a EUR como operación productiva en MVP.

Módulos avanzados de IA o agentes autónomos que ejecuten acciones sin aprobación humana.

# 5. Entregables formales

| Entregable | Descripción | Criterio de entrega |
| --- | --- | --- |
| E1. Discovery técnico | Documento de hallazgos, endpoints validados, riesgos y flujo operativo final. | Aprobado por Noe/Pedro o responsable técnico asignado. |
| E2. Plataforma web MVP | Frontend, backend, base de datos, autenticación básica y módulos incluidos. | Disponible en ambiente acordado y accesible por usuarios de prueba. |
| E3. Integración BIND | Sincronización de datos disponibles en API o flujo alternativo aprobado. | Prueba exitosa con datos reales/controlados. |
| E4. Dashboard y reportes | Visualización de KPIs y exportables. | Campos y filtros acordados funcionan correctamente. |
| E5. Alertas y reglas | Configuración de vencimientos, exclusiones y templates. | Pruebas de alertas aprobadas por Balam. |
| E6. Documentación | Manual básico y documentación técnica. | Entregada en formato editable o PDF según se acuerde. |

# 6. Responsabilidades

| Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Balam | Proporcionar accesos, API keys, documentación, usuarios de prueba, reglas de negocio, clientes excepcionados, validación operativa y feedback oportuno. |
| Johann Velazquez | Diseñar, desarrollar, integrar, probar, documentar y entregar el MVP conforme a alcance aprobado. |
| Noe Rocha | Validar arquitectura, integración, seguridad, priorización técnica y decisiones de alcance. |
| Erika Chávez | Coordinar sesiones, acuerdos, calendario, responsables y control de avances. |
| Araceli Sánchez Jiménez | Validar reglas operativas, reportes directivos, excepciones de clientes y criterios de negocio. |
| Pedro Alberto Ayala Elizondo | Facilitar información técnica, accesos, pruebas, contacto con proveedores y validación de datos. |

# 7. RACI de alto nivel

| Actividad | Johann | Noe | Erika | Ara | Pedro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance final de Fase 1 | R | A | C | C | C |
| Proveer accesos BIND/API | C | A | C | I | R |
| Validar reglas de cobranza | C | C | R | A | C |
| Desarrollar plataforma | A/R | C | I | I | C |
| Validar dashboard directivo | R | C | C | A | C |
| Pruebas técnicas | R | A | I | I | R |
| Aceptación del MVP | R | A | C | A | C |

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

# 8. Control de cambios

Cualquier funcionalidad no incluida en el alcance de Fase 1 se tratará como cambio de alcance. Los cambios deberán documentarse con descripción, impacto en tiempo, impacto en costo y aprobación del responsable designado por Balam antes de ejecutarse.

# 9. Estrategia sin sandbox

Primera etapa en modo lectura siempre que la API lo permita.

Uso de registros controlados o usuarios con permisos limitados.

Feature flags para desactivar escrituras hasta validación explícita.

Logs completos de llamadas y respuestas relevantes.

No ejecutar acciones que puedan emitir, cancelar, modificar o timbrar documentos fiscales sin aprobación previa.

# 10. Aceptación del proyecto

Johann notificará que el MVP está listo para pruebas.

Balam ejecutará pruebas con los casos de aceptación definidos.

Los hallazgos se clasificarán como defectos, ajustes menores o nuevos requerimientos.

Los defectos dentro del alcance serán corregidos sin costo adicional.

Los nuevos requerimientos se cotizarán como cambio de alcance.

El MVP se considerará aceptado una vez resueltos defectos críticos y aprobados los criterios principales.