Balam

Anexo técnico

Integraciones, discovery y arquitectura de solución

Preparado para: Noe Rocha, Erika Chávez, Araceli Sánchez Jiménez y Pedro Alberto Ayala Elizondo
Preparado por: Johann Velazquez
Fecha: 27 de mayo de 2026

Versión editable para revisión. Los montos comerciales deben ser completados por Johann antes de enviar al cliente.

# 1. Arquitectura propuesta

La solución se plantea como una aplicación web modular con frontend, backend API, base de datos central, módulo de integración BIND, motor de reglas y bitácora de auditoría. La arquitectura debe permitir incorporar posteriormente bancos, BUK, Book, Jira, contabilidad e IA/agentes avanzados sin rehacer el producto base.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Frontend web | Dashboard, vistas de facturas, cobranza, reportes, reglas y configuración. |
| Backend API | Autenticación, lógica de negocio, orquestación de integraciones, permisos, exportaciones y agentes operativos. |
| Base de datos central | Cache operativo, histórico, configuración, bitácora, alertas, estados normalizados y trazabilidad. |
| Integración BIND | Cliente API para consultar/operar información disponible según permisos y endpoints validados. |
| Motor de reglas | Vencimientos, excepciones, alertas, priorización y control de acciones. |
| Agentes operativos | Procesos programados que revisan facturas, generan alertas, reportes y listas de seguimiento. |
| Capa futura de IA | Clasificación, detección de anomalías, conciliación asistida y recomendaciones, posterior a datos confiables. |

# 2. Discovery técnico BIND

Durante el discovery se deberá validar lo siguiente directamente en la cuenta o documentación vigente de Balam:

| Tema | Validación requerida | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Tipo de API key/token, permisos, expiración, alcance y restricciones. | Define seguridad y operación técnica. |
| Rate limits | Límite aplicable al plan de Balam y estrategia de uso. | Evita bloqueos por exceso de solicitudes. |
| Clientes | Consultar, filtrar y obtener campos necesarios para cobranza/reportes. | Base del dashboard por cliente. |
| Cotizaciones | Consultar y, si aplica, crear/convertir a factura. | Define grado real de automatización de facturación. |
| Facturas | Consultar estado, folio, monto, moneda, fecha, vencimiento, UUID, PDF/XML si aplica. | Núcleo del MVP. |
| Pagos | Consultar pagos registrados o saldos pendientes en BIND. | Define precisión de cuentas por cobrar. |
| Descarga documentos | PDF/XML u otros anexos disponibles. | Permite reportes y respaldos. |
| Escritura | Confirmar si se pueden crear/actualizar registros sin riesgo fiscal. | Define automatización vs flujo asistido. |
| Ambiente | Confirmar si existe sandbox o solo producción. | Define estrategia de pruebas. |

# 3. Operaciones API a clasificar

| Operación | Tipo | Estado en discovery |
| --- | --- | --- |
| Consultar clientes | Lectura | Pendiente de validar |
| Consultar facturas/cotizaciones | Lectura | Pendiente de validar |
| Consultar pagos o saldo de facturas | Lectura | Pendiente de validar |
| Descargar PDF/XML | Lectura | Pendiente de validar |
| Crear cotización | Escritura | Validar si aplica al MVP |
| Convertir cotización a factura | Escritura fiscal | No prometer hasta validar |
| Registrar pago | Escritura contable/financiera | Recomendada para fase posterior |
| Cancelar/modificar factura | Escritura fiscal | Fuera de MVP salvo acuerdo explícito |

# 4. Modelo de datos mínimo

| Entidad | Campos mínimos sugeridos |
| --- | --- |
| Cliente | ID BIND, nombre, RFC/tax ID, país, moneda preferida, contacto cobranza, condición de pago, flag de excepción. |
| Factura | ID BIND, folio, UUID si aplica, cliente, fecha emisión, fecha vencimiento, moneda, subtotal, impuestos, total, saldo, estado. |
| Cobranza | Factura, responsable, estatus de gestión, última acción, próximo seguimiento, notas, template enviado/no enviado. |
| Alerta | Tipo, factura, fecha programada, fecha enviada, canal, destinatario, resultado, motivo de omisión. |
| Usuario | Nombre, correo, rol, permisos, estado. |
| Bitácora | Fecha, usuario/proceso, acción, entidad, resultado, metadata técnica. |
| Configuración | Días de alerta, lista de excepción, horarios de ejecución, frecuencia de reportes, destinatarios. |

# 5. Agentes operativos propuestos para Fase 1

| Agente | Función | Acciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| Agente de sincronización BIND | Consulta BIND en horarios definidos y actualiza base local. | Lectura, normalización, bitácora. |
| Agente de vencimientos | Detecta facturas por vencer, vencidas y sin datos completos. | Crear alertas internas, marcar prioridad. |
| Agente de cobranza asistida | Prepara templates y lista de seguimiento para finanzas. | Sugerir envío; no enviar a clientes estratégicos sin revisión humana. |
| Agente de reportes | Genera resumen diario/semanal para dirección y finanzas. | Exportar y notificar internamente. |

# 6. Integraciones futuras

| Sistema | Uso potencial | Fase sugerida |
| --- | --- | --- |
| BUK | Nómina, colaboradores, pagos relacionados y datos para facturación según operación real. | Fase 3 o posterior; API ya reportada como disponible. |
| Bancos | Estados de cuenta, conciliación, pagos, egresos y anomalías. | Fase 2 con carga de archivos o API si disponible. |
| Book | Validar si contiene datos operativos/financieros requeridos. | Fase posterior tras confirmar API o exportaciones. |
| Jira | Solo si se requiere conectar proyectos/servicios con facturación. | Fase posterior; no crítico para MVP financiero. |
| IA/LLM | Anomalías, clasificación, priorización y explicación de conciliaciones. | Después de tener datos históricos confiables. |

# 7. Seguridad y cumplimiento

API keys y secretos almacenados en variables de entorno o gestor de secretos, nunca en frontend ni repositorios públicos.

Control de acceso por roles.

Bitácora de acciones críticas.

Cifrado en tránsito mediante HTTPS.

Separación de configuración por ambiente.

Mínimo privilegio para usuarios/API keys.

No modificar registros fiscales en producción sin autorización explícita.

# 8. Riesgos técnicos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| API BIND no permite alguna operación esperada | Diseñar flujo asistido y documentar operación manual dentro de BIND. |
| Sin sandbox disponible | Modo lectura, registros controlados, flags, logs y aprobaciones antes de escritura. |
| Datos incompletos o inconsistentes | Normalización, campos requeridos, validaciones y bandeja de excepciones. |
| Alcance crece hacia bancos/contabilidad | Fasear el proyecto y usar control de cambios. |
| Reglas fiscales/contables ambiguas | Validación por Balam/contador antes de automatizar acciones. |
| BUK no es prioridad pero se menciona | Documentarlo como integración futura sin bloquear MVP. |