Balam

Checklist de accesos, datos y decisiones

Para iniciar discovery y desarrollo del MVP BIND-first

Preparado para: Noe Rocha, Erika Chávez, Araceli Sánchez Jiménez y Pedro Alberto Ayala Elizondo
Preparado por: Johann Velazquez
Fecha: 27 de mayo de 2026

Versión editable para revisión. Los montos comerciales deben ser completados por Johann antes de enviar al cliente.

# 1. Objetivo

Este checklist permite a Balam preparar la información necesaria para iniciar el discovery técnico y reducir tiempos de desarrollo. Puede enviarse a Pedro, Erika y Noe como lista práctica de pendientes.

# 2. Accesos técnicos

| Elemento | Responsable sugerido | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| API key/token de BIND con permisos definidos | Pedro / Noe | Pendiente | Idealmente lectura primero. Confirmar límites y permisos. |
| Documentación API BIND aplicable al plan de Balam | Pedro / Noe | Pendiente | Endpoints de clientes, facturas, cotizaciones, pagos, PDF/XML. |
| Usuario de prueba o acceso controlado a BIND | Pedro | Pendiente | Solo si no hay sandbox. |
| Ambiente de despliegue o preferencia Azure | Noe | Pendiente | Confirmar suscripción, región y políticas. |
| Repositorio o mecanismo de entrega de código | Johann / Noe | Pendiente | GitHub/GitLab/Azure DevOps u otro. |
| Cuenta de correo para alertas internas | Erika / Pedro | Pendiente | SMTP/Microsoft 365/Google Workspace u opción transaccional. |

# 3. Datos de negocio

| Dato requerido | Responsable sugerido | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de clientes activos | Finanzas / Ara | Pendiente | Nombre, RFC/tax ID, país, moneda, condición de pago. |
| Lista de clientes excepción | Ara / Finanzas | Pendiente | ACUNTIA + top 3; confirmar si es configurable. |
| Reglas de vencimiento por cliente | Finanzas | Pendiente | Días de crédito, fecha base, casos especiales. |
| Plantilla actual de cobranza | Finanzas / Erika | Pendiente | Correo o mensaje usado actualmente. |
| Campos esperados en dashboard | Noe / Ara / Finanzas | Pendiente | KPIs directivos y operativos. |
| Formato de reporte deseado | Erika / Finanzas | Pendiente | Diario/semanal, CSV/XLSX/PDF, destinatarios. |
| Ejemplo de facturas recientes | Pedro / Finanzas | Pendiente | 3-5 facturas MXN y USD, con estado pagado/pendiente/vencido. |
| Ejemplo de flujo real cotización -> factura | Pedro / Finanzas | Pendiente | Pantallas o pasos actuales en BIND. |

# 4. Decisiones que deben cerrarse antes de construir

| Decisión | Quién aprueba | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| ¿El MVP solo consulta facturas o también crea/actualiza? | Noe / Ara | Consulta primero; escritura solo tras validar API y riesgo fiscal. |
| ¿Las alertas se envían a clientes o solo internas? | Ara / Finanzas | Iniciar con alertas internas y plantillas asistidas. |
| ¿Quién puede editar reglas de excepción? | Ara / Noe | Rol administrador financiero. |
| ¿Frecuencia de sincronización con BIND? | Noe / Finanzas | Cada 1-4 horas o diaria, según límites y necesidad. |
| ¿Formato de reporte directivo? | Ara / Noe | PDF/Excel semanal + dashboard en vivo. |
| ¿Se usará Azure desde MVP? | Noe | Sí, salvo que costo-beneficio indique alternativa. |

# 5. Casos de prueba mínimos

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Factura pendiente no vencida | Aparece como pendiente y sin alerta si no está en ventana de vencimiento. |
| Factura por vencer en 5 días | Genera alerta interna y queda en tablero de seguimiento. |
| Factura vencida | Aparece en vencidas, aging y reporte de cobranza. |
| Cliente ACUNTIA o top 3 | No recibe recordatorio masivo automático; queda como gestión humana. |
| Factura en USD | Se muestra con moneda correcta y reglas de cliente extranjero. |
| Dato faltante de vencimiento | Se marca como excepción para revisión. |
| Falla de API BIND | Se registra error y no se pierde el estado anterior. |

# 6. Agenda sugerida de sesión de discovery

Confirmar alcance Fase 1 y fuera de alcance.

Revisar flujo actual en BIND: cliente, cotización, factura, vencimiento, pago y reporte.

Validar API key, permisos y endpoints disponibles.

Definir estados operativos de factura/cobranza.

Definir dashboard y reportes mínimos.

Cerrar reglas de excepciones y responsables.

Acordar estrategia de pruebas sin sandbox.

Confirmar calendario de entregas y canales de comunicación.